TODO Reports:

RDL serialisieren	Erledigt	1h
Datasets auslesen	Erledigt + TBD	1h
Parameter auslesen	Erledigt + TBD	1h
Parameternamen auslesen	Erledigt + TBD	1h
Parameterlabel auslesen	Erledigt + TBD	1h
Wert/Text/Default auslesen	TBD	4h
Datasets auslesen	Erledigt + TBD	1h
Parameter-Abhängigkeiten auslesen	TBD	2h
Dataset-Expression auswerten, falls erforderlich	Teilweise erledigt	8h
Ajax-Service erstellen	TBD	8-16
Filter in Abhängigkeit aufrufen (Ajax)	TBD	8-16
Report-Links umstellen		1h
ReportViewer in Basic/Portal einbinden	Erledigt – Update notwendig	8h
C# nach VB konvertieren		1h

30h + 4d = 7d + 6h = 8d = ca. 2 Wochen

Speziell:
Basic_Reports\AP_Arbeitsplatzbelegung_MSEL_ML.rdl
tfu_RPT_MSEL_Trakt_Fast

select * from information_schema.routines
-- where OBJECT_DEFINITION(object_id(SPECIFIC_NAME)) LIKE '%guidtabletype%'
-- where OBJECT_DEFINITION(object_id(SPECIFIC_NAME)) LIKE '%IdTableType%'
-- where OBJECT_DEFINITION(object_id(SPECIFIC_NAME)) LIKE '%GeschossIdentifierTableType%'

TODO Reports
Serialize RDL
Exec stored procedure (typ) + Parameter (wegen JOIN)
Paramter JB custom-type
Viewer/Wrapper / 2005-2016 (2016 muss noch upgedatet werden)
https://github.com/ststeiger/ReportViewerWrapper
proc&mandant muss gesetzt werden (falls Parameter vorhanden)
Parameter in Abhängigkeit und Reihenfolge
Parameter darstellungs-Reihenfolge
Angezeigtes Feld/Wert muss ausgelesen werden

Stichtag müsste zuoberst sein
Datasets müssen ausgelesen werden
Abhängigkeiten von Datasets von Parametern muss ausgelesen werden
(hidden parameters)
Connection-string muss (potentiell andere DB)

Zürich
VB muss aus allen Parametern entfernt werden

"SELECT gbi.Gemeinde, gbi.Kreis, …, " &
"FROM V_AP_BERICHT_GBI AS gbi LEFT OUTER JOIN V_AP_BERICHT_GBI_Portfolio … " &
"WHERE 1=1 " &
IIF(Parameters!schulkreis.Value = "00000000-0000-0000-0000-000000000000", "", "AND gbi.SK_UID='" & Parameters!schulkreis.Value & "' ") &
IIF(Parameters!stadtkreis.Value = "00000000-0000-0000-0000-000000000000", "", "AND gbi.KS_ID='" & Parameters!stadtkreis.Value & "' ") &
IIF(Parameters!schuleinheit.Value = "00000000-0000-0000-0000-000000000000", "AND 1=1 ", "AND SE_UID='" & Parameters!schuleinheit.Value & "' ") &
IIF(Parameters!portfolio1.Value = "00000000-0000-0000-0000-000000000000", "", "AND (pf.PF1_ID='" & Parameters!portfolio1.Value & "' ") &
IIF(Parameters!portfolio1.Value = "00000000-0000-0000-0000-000000000000", "", " OR pf.PF2_ID='" & Parameters!portfolio1.Value & "') ") &
IIF(Parameters!subportfolio1.Value = "00000000-0000-0000-0000-000000000000", "", "AND (pf.PF3_ID='" & Parameters!subportfolio1.Value & "' ") &
IIF(Parameters!subportfolio1.Value = "00000000-0000-0000-0000-000000000000", "", "OR pf.PF4_ID='" & Parameters!subportfolio1.Value & "') ") &
IIF(Parameters!denkmalschutz.Value = "2", "", "AND gbi.GBI_IsDenkmalschutz=" & Parameters!denkmalschutz.Value & " ") &
IIF(Parameters!kontakt.Value = "00000000-0000-0000-0000-000000000000", "", "AND (gbi.GBI_ID IN (SELECT DPS_GBI_UID FROM dbo.T_Detail_Personen WHERE CONVERT(varchar(36), DPS_KF_UID) + CONVERT(varchar(36), DPS_KT_UID) ='" & Parameters!kontakt.Value & "' ))")

SwissRe
Mehrfach-Parameter müssen unterstützt werden:
premise_status: multi-value
OR
(US_UID IN (@premise_status))

Basic
VB-Werte (insbesondere Stichtag)
=System.DateTime.Now.ToString("dd.MM.yyyy")
=System.DateTime.Now.Year
=new System.DateTime(System.DateTime.Now.Year, 12, 31).ToString("dd.MM.yyyy")
=(New System.DateTime(System.DateTime.Now.Year, System.DateTime.Now.Month, 1)).ToString("dd.MM.yyyy")
=DateAdd("D", -1, DateAdd("M", 1, new DateTime(System.DateTime.Now.Year, System.DateTime.Now.Month, 1))).toString("dd.MM.yyyy")

Projekt	Total	Gelöscht	Aktiv
Basic	257	32	225
ZH-Immo	73	0	73
SNB	105	45	60
SwissRe	69	16	53
BKB	51	0	51
Raiffeisen	44	9	35
JuliusBär	33	0	33
Campus Sursee	34	6	28
Post	49	33	16
SauterFM	15	0	15
Sympany	9	0	9
SwissLife	5	0	5
SRG	4	0	4
ZH Letzigunrd	2	0	2
Helvetia	1	0	1